四驱智能小车项目会议记录

课程名称：软件工程

项目名称：基于 ROS 的 四驱智能小车

小组成员：陈颢予、梁家齐、高境、王皓冉、王慧祺、李世维

日期：2025年9月9日

智能四驱小车项目会议记录

会议主题： 项目整体流程与阶段规划
会议时间： 2025年9月9日
会议地点： 科技实验大楼705
参会人员：项目组全体人员

会议主持： 陈颢予

记录人： 李世维

一、会议目的
本次会议旨在让项目组全体成员明确智能四驱小车项目的整体开发流程与核心阶段划分，建立统一的“感知-决策-控制”系统架构认知，为后续分阶段开发工作制定清晰的路线图。

二、会议内容

1.项目整体流程确立
经过集体讨论，明确了项目将遵循分阶段、由底向上的开发流程，最终整合为完整的智能小车系统。核心流程确定为：

驱动层：实现小车的基础运动控制，为系统提供可靠的执行能力。

感知层：集成传感器并处理数据，使小车能够感知环境。

决策层：开发智能算法，使小车能基于感知信息做出决策。

2.各阶段核心目标与思路

第一阶段：驱动层

核心目标：让小车“动起来”，实现精准、稳定的运动控制。

主要思路：专注于底层硬件驱动，完成电机控制、PWM调速等基础功能，为上层构建坚实基础。

第二阶段：感知层

核心目标：为小车安装“眼睛”和“耳朵”，使其能感知周围环境。

主要思路：集成激光雷达、摄像头、超声波等传感器，通过数据融合技术，构建统一的环境感知模型。

第三阶段：决策层

核心目标：为小车赋予“大脑”，实现自主行为。

主要思路：在可靠的感知与驱动基础上，开发导航、避障、巡线等智能算法，并设计模式管理器来切换不同智能行为。

3.技术方案与分工思路
会议一致同意采用“先分解后集成”的策略。前期团队成员可根据兴趣和专长侧重不同阶段，后期进行系统联调。此举旨在降低开发复杂度，并确保每个阶段的质量。

三、会议结论
本次会议成功确立了项目“驱动-感知-决策”的三阶段开发蓝图，为后续工作指明了方向。团队对项目整体架构和阶段性目标达成了共识，下一步将进入驱动层的具体开发工作。